# SPRINT RETROSPECTIVE - RIKKEIRETECH

Chữ xanh lá là phần được điền; chữ đen là nội dung đề đã cho sẵn.

# Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue, vì vấn đề đã rõ qua nhật ký Sprint và cả nhóm muốn có hành động ngay trong 45 phút, mà ba cột này gần với việc cần làm nhất nên chuyển thành Improvement nhanh.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop (nếu dùng 4Ls: Lacked). Đây là cách làm gây ra DT-01 nên cần dừng; cột Start sẽ nhận thẻ "Kiểm thử ngay khi có phần chạy được". |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại (bỏ tên người, mô tả việc xảy ra): "Lỗi được báo muộn nên cả nhóm phải sửa gấp." Xếp vào Stop (nếu dùng 4Ls: Lacked). Vấn đề nằm ở thời điểm phát hiện và báo lỗi, không phải ở một cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective (đây là phản hồi về sản phẩm, không phải cách làm việc của nhóm). Chuyển cho Product Owner Thảo để xem xét trong Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start (nếu dùng 4Ls: Lacked). Cần bắt đầu bổ sung vào DoD để mọi PBI đều được kiểm thử trên điện thoại. |

# Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Bảng 1: Data, Khía cạnh, Insight

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Kiểm thử chỉ bắt đầu khi gần hết Sprint vì quy trình làm việc chưa có quy ước kiểm thử từng PBI ngay khi lập trình xong và review chéo; việc kiểm thử bị dồn về cuối nên lỗi lộ muộn, không còn đủ thời gian sửa trước khi Sprint kết thúc. |

Bảng 2: Improvement (SMART)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, mỗi PBI được kiểm thử ngay khi lập trình xong và qua review chéo; PBI đầu tiên bắt đầu kiểm thử chậm nhất Ngày 4, và mọi PBI bắt đầu kiểm thử chậm nhất Ngày 7 (trong 10 ngày làm việc). | Nhóm Developers (Hải, Linh, Nam, Quỳnh); Scrum Master Duy nhắc ở Daily Scrum. | Daily Scrum Ngày 7 của Sprint sau (kiểm tra giữa kỳ) và Sprint Retrospective của Sprint đó. | Bảng công việc ghi ngày bắt đầu kiểm thử của từng PBI (không PBI nào sau Ngày 7); số PBI chưa Done do lỗi phát hiện muộn giảm từ 1 xuống 0. |

# Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Thứ tự 5 bước | H3 → H2 → H5 → H1 → H6 (1) Mở đầu: H3; (2) Thu thập dữ liệu: H2; (3) Tìm Insight: H5; (4) Quyết định hành động: H1; (5) Kết thúc: H6. |
| Hoạt động bị loại và lý do | H4 bị loại vì Improvement phải do cả nhóm cùng chọn và cam kết; Scrum Master chỉ điều phối, chọn sẵn giải pháp rồi giao việc sẽ làm mất sự tham gia của nhóm. |
| Lời mở đầu của Duy | "Chào cả nhóm, mục tiêu hôm nay là cùng nhìn lại cách làm việc của Sprint vừa rồi để chọn một cải tiến cho Sprint sau, trong 45 phút. Chúng ta nói về sự việc và quy trình, không nói về lỗi của cá nhân, thẻ ý kiến viết không kèm tên người; nếu thấy thẻ nào chỉ vào một người thì mình sẽ nhờ viết lại thành việc đã xảy ra. Trước khi bắt đầu, mình cùng xem lại các hành động của Sprint trước đã làm được tới đâu." |